KeepDF.com

— 产品战略分析与架构建议 —

Product Strategy Analysis & Architecture Proposal

“你的文件，永远在你手里。”

混合边缘架构 · 隐私优先 · 本地处理 · 三箱并发 · API 生态

2025年第三版（完整版）

# 目录

一、产品定位

二、技术架构

三、三箱并发产品矩阵

四、SwiftUI核心战术地位

五、平台策略

六、运营成本分析

七、App Store上架策略

八、开发者API产品

九、市场策略

十、商业模式

十一、开发路线图

十二、核心结论

# 一、产品定位（产品总监视角）

## 核心价值主张

KeepDF 是一个隐私优先、本地处理的文件工具箱平台。所有数据处理发生在用户设备上（浏览器/原生端），服务器只负责分发代码和边缘计算，不触碰用户文件。平台涵盖 PDF、图片、文档三大工具箱，并向开发者提供 API/SDK。

## “值得长期持有”的关键要素

- 不上传 = 零隐私焦虑 = 零信任成本

- 工具箱模式 = 用完即走，但用了就离不开

- 混合架构 = Web 拉新，Native 留存

- 三箱联动 = 一个用户一个工作流，三倍流量入口

- API 生态 = B端收入，SDK 利润率 99%+

## 域名品牌

- Keep = 保留、持有、守护

- DF = Digital Files。暗示“守护你的数字文件”

# 二、技术架构

## 核心技术栈

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web前端 | Astro+React+TS+Tailwind | SSG页面+交互式工具组件 |
| 边缘API | Hono(Cloudflare Workers) | 轻量边缘计算+API服务 |
| 部署 | Cloudflare Pages+Workers+KV/R2 | 静态分发+边缘函数+缓存 |
| 原生App | SwiftUI(Apple生态专属) | 高性能本地处理，不支持Android |
| 代码管理 | GitHub | 版本控制+CI/CD |

## 架构原则

核心设计：“处理在边缘，数据在手边”。把计算成本转嫁给用户设备，而用户反而更信任。

## 软件物料清单（全部免费）

| 工具 | 类型 | 许可 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| pdf-lib | JS库(PDF) | MIT | $0 |
| pdf.js/Tesseract.js | WASM(渲染/OCR) | Apache 2.0 | $0 |
| Canvas/WASM Runtime | 浏览器内置 | N/A | $0 |
| PDFKit/Vision/PencilKit | Apple内置 | N/A | $0 |
| React/Astro/Hono/Tailwind | 开源框架 | MIT | $0 |

# 三、三箱并发产品矩阵

PDF、图片、文档是同一用户工作流的三个环节。三箱不是三个产品，是同一条河流的三段。

## 📄 PDF工具箱

- 合并/拆分/压缩/旋转

- PDF↔图片（连通图片工具箱）

- PDF↔Word（连通文档工具箱）

- 水印/页码/加密

- OCR/批注/签名(Pro)

## 🖼️ 图片工具箱

- 压缩/格式转换(PNG/JPG/WebP/AVIF)/调尺寸

- 裁剪/旋转/拼接长图

- HEIC转换/EXIF清除

- 图片→PDF（连通PDF工具箱）

- 去背景/二维码(Pro)

## 📝 文档工具箱

- Markdown编辑/实时预览

- Markdown→PDF/HTML/Word

- 文本对比(Diff)

- 字数统计/文字处理

- 富文本↔Markdown互转

## 🔗 跨工具箱联动（核心差异化）

竞品对比：iLovePDF只有PDF，TinyPNG只有图片，Typora只有MD。KeepDF是唯一三合一且全本地处理的工具箱。

| 从 | 到 | 功能 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 📝 | 📄 | MD导出PDF | 笔记直接生成报告 |
| 📝 | 🖼️ | MD导出长图 | 社交媒体分享 |
| 📄 | 🖼️ | PDF提取为图片 | 截取合同某页 |
| 📄 | 📝 | PDF提取为MD | 旧文档变可编辑 |
| 🖼️ | 📄 | 图片合并为PDF | 收据整理成册 |
| 🖼️ | 📝 | 图片OCR为文字 | 截图变可编辑文本 |

# 四、SwiftUI核心战术地位

SwiftUI不是配角，是高性能和系统级交互的主角。仅Apple生态(iPhone/iPad/Mac/Watch/Vision Pro)，不支持Android。

## 1. Share Sheet—最强获客入口

相册选9张照片→点“分享”→KeepDF→生成长图/PDF。Web App永远做不到。

## 2. 原生性能优势

| 任务 | Web(WASM) | SwiftUI | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100页PDF合并 | ~3s | ~0.5s | 6x |
| 500MB PDF | 卡顿/崩溃 | 流畅 | ∞ |
| 批注60fps | 勉强 | PencilKit原生 | 体验质变 |
| OCR中日英 | Tesseract一般 | Vision优秀 | 精度质变 |
| HEIC转换 | WASM慢 | 原生秒转 | 速度质变 |
| 去背景 | WASM ML | Vision一键抠图 | 效果质变 |

## 3. 离线优先

SwiftData本地数据库实现真正离线。飞机/无网下均可工作。

# 五、平台策略

SwiftUI仅Apple生态，Android用Web端全覆盖。

| 平台 | 方案 | 体验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS/Mac | SwiftUI原生 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Share Sheet+离线+原生性能 |
| Android | Web(KeepDF.com) | ⭐⭐⭐⭐ | 浏览器即用，未来可PWA |
| Win/Linux | Web(KeepDF.com) | ⭐⭐⭐⭐ | 浏览器已完整覆盖 |

- Web已覆盖：核心工具浏览器即用

- iOS付费率更高：工具类iOS付费率是Android 2-3倍

- 资源聚焦：不两线并行，等数据说话再决定

# 六、运营成本分析

## 固定成本

| 项目 | 服务商 | 方案 | 月成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名 | Cloudflare | .com ~$10/年 | ~$0.8 |
| Pages+Workers+KV | Cloudflare | Free | $0 |
| GitHub | GitHub | Free | $0 |
| Apple开发者 | Apple | $99/年 | ~$8.3 |

固定合计~$9/月，第一年$109。三箱成本与一箱相同。

## 按量成本

| MAU | Workers | Pages | KV | 月成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1万 | Free | Free | Free | ~$9 |
| 1-5万 | 可能超额 | ~2GB | 轻量 | ~$14 |
| 5-20万 | $5/月 | Free | 升级 | ~$20-30 |
| 100万+ | 按量 | 按量 | 按量 | ~$100-200 |

传统PDF SaaS 100万MAU服务器成本$5K-20K/月。KeepDF同规模~$100-200/月。

# 七、App Store上架策略

$99/年买“资格”不是“保证”。Apple人工审核(24-48h)。

## 审核重点

| 要点 | KeepDF情况 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 隐私政策 | 不收集文件数据—加分项 | ✅低 |
| 功能完整 | 原生框架，非套壳 | ✅低 |
| Share Ext | 审核较严，功能须稳定 | ⚠️中等 |
| 内购 | 必须苹果支付(抽成15-30%) | ⚠️必须遵守 |

Pro$29.99买断实际收$21-25.5。官网可同时卖(100%收入)，但不能App内引导去官网付费。

策略：先Web(零审核即时上线)→TestFlight内测→App Store。

# 八、开发者API产品

“本地处理”架构让API模式独一无二。提供两种模式：SDK(主推)和Server API(补充)。

## 模式一：SDK模式（利润率99%+）

处理能力打包成JS库。处理在开发者用户浏览器里，KeepDF只API Key验证。

// npm install @keepdf/sdk

import { KeepDF } from '@keepdf/sdk'

const kdf = new KeepDF({ apiKey: 'kdf_xxx' })

// PDF合并—浏览器执行，文件不上传

const merged = await kdf.pdf.merge([f1,f2])

// 图片压缩—本地WASM

const img = await kdf.image.compress(f,{quality:80})

开发者为什么愿意用

| 痛点 | 传统API | KeepDF SDK |
| --- | --- | --- |
| GDPR | 需DPA协议 | 不需要—文件不离开设备 |
| 服务端成本 | 开发者承担带宽 | 零带宽成本 |
| 延迟 | 上传→处理→下载 | 本地秒处理 |
| 大文件 | 上传超时 | 设备直接处理 |

## 模式二：Server API(补充)

无浏览器场景：后端脚本/CI/CD/自动化。Workers边缘处理，处理完即删。

## API定价

SDK(主推)

| 计划 | 价格 | 额度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 | 1K次验证/月 | 试用 |
| Developer | $19/月 | 50K次/月 | 小型SaaS |
| Business | $79/月 | 500K次/月 | 中型产品 |
| Enterprise | 面议 | 无限 | 白标/私有 |

“验证”≠“处理”—SDK初始化验证一次Key，后续全本地。成本趋零。

Server API

| 计划 | 价格 | 额度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 | 100次/月 | 测试 |
| Pro | $29/月 | 5K次/月 | 自动化 |
| Scale | $99/月 | 50K次/月 | 生产 |

## 开发者门户

developers.keepdf.com

├ /docs       API文档

├ /sdk        SDK指南

├ /playground 在线试用

├ /dashboard  Key/用量/账单

└ /pricing    定价

# 九、市场策略

## 增长飞轮

SEO着陆页(Astro)—三箱=三倍流量

→ Web体验 → CTA下载App

→ iOS Share Sheet形成习惯

→ 口碑 → 更多SEO流量

→ 开发者发现API → B端收入

## SEO矩阵(潜在月搜索300万+)

| 工具箱 | 关键词 | 月搜索 | 竞争 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDF | merge pdf online free | 400K+ | 高 | 不上传 |
| PDF | compress pdf no upload | 200K+ | 低 | 精准匹配 |
| 图片 | compress image online | 500K+ | 高 | 不上传 |
| 图片 | remove background free | 400K+ | 高 | WASM ML |
| 文档 | markdown editor online | 100K+ | 中 | 三箱联动 |
| 文档 | word counter online | 300K+ | 低 | 竞争小 |

## 差异化

| 竞品 | 问题 | KeepDF |
| --- | --- | --- |
| iLovePDF | 只有PDF，上传服务器 | 三合一，永不上传 |
| TinyPNG | 只有图片，免费限制 | 三合一，核心免费 |
| Acrobat | 重/贵/订阅 | 轻量/本地/透明 |
| Typora | 只有MD | 三箱联动，MD转PDF |

# 十、商业模式

## 收入结构

KeepDF收入

├ C端: 免费层+Pro买断$29.99+订阅$4.99/月

├ B端: SDK($19-79/月)+Server API($29-99/月)

└ B端: 白标方案(未来)

## 综合盈亏(成熟期)

| 收入源 | 规模假设 | 月收入 | 月成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| C端Pro(买断) | 50K MAU 1.5%转化 | $22,500 | ~$30 |
| C端Pro(订阅) | 1000活跃订阅 | $4,990 | ~$0 |
| SDK API | 100 Developer | $1,900 | ~$5 |
| Server API | 50 Pro | $1,450 | ~$30 |
| 合计 |  | $30,840/月 | ~$65/月 |

# 十一、开发路线图

每箱先上3个核心功能，快速铺开，再加深。

| 周 | 里程碑 | PDF | 图片 | 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | MVP | 合并/拆分/压缩 | 压缩/格式转/尺寸 | MD编辑/预览 |
| W3-4 | 连通 | PDF↔图片/水印 | 裁剪/拼图/HEIC | MD→PDF/字数 |
| W5-6 | 完善 | PDF↔Word | EXIF/水印/批量 | Diff/MD↔HTML |
| W7-8 | Pro | OCR/加密 | 去背景/二维码 | 富文本互转 |
| W9-12 | iOS | PDF+Share Sheet | 图片+原生性能 | MD编辑器 |
| W13-16 | API | SDK+Server API | 图片SDK | 开发者门户 |

## 网站架构

KeepDF.com

├ /            首页(三箱入口)

├ /pdf/        PDF工具箱

├ /image/      图片工具箱

├ /doc/        文档工具箱

├ /developers  API门户

├ /pricing     定价

└ /about       隐私承诺

每个工具=独竊stro页面(SSG)，利于SEO收录。

# 十二、核心结论

KeepDF 核心哲学 “处理在边缘，数据在手边。” 三箱并发：PDF+图片+文档。一个用户一个工作流，三倍流量入口，成本不增加。 Web=广度引擎(SEO+跨平台，含Android)。SwiftUI=深度引擎(仅Apple)。漏斗上下游。 API生态：SDK利润率99%+。处理在别人用户浏览器里，你的服务器只做Key验证。 “隐私优先”=用户价值+成本武器。年$109起步，边际成本趋零。风险极低：最坏损失~$169+开发时间。 这才是“值得长期持有”的工程经济学基础。

KeepDF.com · 你的文件，永远在你手里。